АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.03.2017г.  № 20р	                                                                              с.Волчиха

Об организации пропуска паводковых

вод в весенний период 2017 года на

территории МО Волчихинский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

1. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения предупредительных мероприятий и ликвидации последствий весеннего паводка (прилагается).

2. Утвердить план профилактических и инженерно-технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод (прилагается).

3. Создать паводковый штаб в составе:

- Азеев Г.М. – глава администрации Волчихинского сельсовета;

- Никитин С.В. – зам. главы Администрации Волчихинского сельсовета;

- Исакова Н.Н. – директор МУП «Волчихинское»;

- Вдовыдченко А.Н. – директор МУП «Благоустройство».

Работу штаба спланировать согласно плану профилактических и организационно-технических мероприятий.

4. Главному бухгалтеру Логиновой Л.В. определить резерв финансовых и материальных средств на противопаводковые мероприятия.

5. Заместителю главы Администрации Волчихинского сельсовета Никитину С.В. довести информацию до населения по проведению работ по очистке от снега прилегающей к домам территории.

6. Заместителю главы Администрации Волчихинского сельсовета Никитину С.В.обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения.

7. Директору МУП «Волчихинское» Исаковой Н.Н.:

- подготовить технику к проведению мероприятий и работ по очистке до 13 марта 2017 года;

- принять меры по очистке водозаборов, сливных колодцев, водосточных систем и тому подобных объектов для беспрепятственного стока паводковых вод, своевременно производить скол льда и освобождение водостоков от возможных заторов;

- организовать аварийные бригады, спланировать дежурство специальной техники в период обильного снеготаяния;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников и свалок;

- провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев, приобрести дезинфицирующие и дератизационные средства для проведения соответствующих мероприятий в период паводка.

8. Контроль за работой штаба и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Волчихинского сельсовета                                                                  Г.М. Азеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением № 20р

от 09.03.2017г.

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения

предупредительных мероприятий и ликвидации

последствий весеннего паводка

ООО «Лика»

АС-машина – 1 шт.

МУП «Благоустройство»

МТЗ-82 (погрузчик) – 1 шт.

Личный состав – 4 человека

Администрация Волчихинского сельсовета

УАЗ-3112 – 1 шт.

Личный состав – 3 человека

Грейдер – 1 шт.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением № 20р

от 09.03.2017г.

ПЛАН

мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка АС-машин к бесперебойной работе в период таяния снега | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 2 | Провести ревизию гидротехнических и водопропускных сооружений | 15.03.2017 | Никитин С.В. |
| 3 | Очистить водопропускные сооружения дорожной сети | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 4 | Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территориях поселений | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 5 | Подготовить водозаборные сооружения к безаворийному функционированию в период паводка | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 6 | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг скотомогильников | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 7 | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг организованных свалок | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 8 | Провести необходимые мероприятия по герметизации скважин, колонок, ревизию запорной арматуры, на предмет исключения попадания талых вод в водопроводную сеть | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 9 | Организовать безостановочную работу АС-машин в период паводка | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 10 | Организовать работу инженерной техники в период паводка | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 11 | Провести дезинфекцию водопроводной сети | 15.03.2017 | Исакова Н.Н. |
| 12 | Организовать работы по привлечению населения к очистке от снега внутридомовых территорий и пропуску талых вод | 15.03.2017 | Никитин С.В. |